湖北省公路事业发展中心关于印发《湖北公路数据治理专项工作实施方案》的通知

各市、州公路中心（局），各高速公路经营管理单位，机关各处室、应急处置服务中心：

为落实省交通运输厅公路水路数字化转型工作部署，破解全省公路数据归集分散、标准不一、共享不畅、应用不足等短板，建立处室提业务要求—专班转功能需求—处室报数据需求—专班统筹系统开发闭环工作机制，以数据“聚、通、用”为主线夯实数字化底座，省公路事业发展中心制定《湖北公路数据治理专项工作实施方案》，现印发给你们。

请各单位结合职责细化举措、压实责任，确保各项任务落地见效。

湖北省公路事业发展中心

2026年8月7日

（加盖公章：湖北省公路事业发展中心）

抄送：湖北省交通运输厅

湖北公路数据治理专项工作实施方案

一、总体要求

（一）实施周期

2026年8月—2027年2月

（二）总体目标

建成“1+4+N”湖北公路数据统筹治理体系，实现公路数据全量归集、全生命周期管控、全业务场景赋能，建成公路年报统计智能查询分析功能，构建数据驱动规划研判、行业管理、风险预警长效机制。分阶段目标如下：

阶段/时间/核心目标

1.启动攻坚期：2026.8—2026.9，完成业务、功能、数据三类需求梳理；出台基础数据标准，搭建基础版公路数据仓；归集高速及重点国省道核心数据，编制3个重点场景建设方案。

2.全面推进期：2026.9—2026.12，完善全套数据标准与考核制度，实现全域公路数据全量归集；完成数据全链路功能模块开发，落地5—8个数字化场景，上线年报统计基础查询功能。

3.提质深化期：2026.12—2027.2，建立常态化数据运维机制，数据仓与全部业务系统打通；迭代年报智能分析模型，新增2—3个特色场景并实现市县全覆盖；拓宽跨部门、社会化数据共享渠道，总结推广治理经验。

（三）核心架构：“1+4+N”数据治理体系

1.1个核心枢纽：湖北公路标准数据仓，统一承载数据采集、存储、治理、分析、共享全流程功能；

2.四大支撑体系：数据标准体系、全生命周期治理体系、数据安全防护体系、数据共享服务体系；

3.N类应用场景：以公路年报智能查询分析为核心，配套路网监测、智慧养护、智慧服务区、安全应急管控等业务数字化场景。

二、标准化闭环实施流程

全流程贯穿三阶段建设，统一规范需求提报、转化、系统开发全环节工作：

（一）第一步：各业务处室提报业务要求

1.责任主体：机关各业务处室、市县公路机构。

2.工作内容：各业务处室围绕工程、养护、农村公路、收费、安全应急、年报统计等业务，对照数字化转型目标梳理管理痛点、监管流程、管控目标，形成《业务要求清单》；市县同步收集基层一线业务诉求补充上报。

3.完成时限：2026年9月底前。

（二）第二步：数转专班转化系统功能需求

1.责任主体：省级数据统筹专班（综合计划处、信息技术处、办公室牵头组建）。

2.工作内容：汇总、整合各处室业务诉求，协调跨处室需求冲突并开展可行性论证；将业务诉求拆解转化为标准化《系统功能需求说明书》，划分归集、治理、分析、共享、年报统计功能模块；组织处室核对确认需求，同步完成数据仓架构设计，开展首轮标准宣贯培训。

3.完成时限：2026年11月底前定稿，作为平台开发唯一依据。

（三）第三步：各业务处室梳理细分数据需求

1.责任主体：机关各业务处室，市县公路机构配合摸排。

2.工作内容：对照审定后的功能需求，结合项目整体流程、处室内部审批报送机制，逐项明确数据采集字段、来源、更新频次、统计口径、年报核心指标；分业务形成《数据需求清单》，同步配合全省公路数据普查，编制统一数据资源目录、形成需求分析报告。

3.推进安排：2026年9—12月集中梳理，2026年12—2027年2月动态补充完善。

（四）第四步：专班统筹承建单位开展全链条系统研发，落地年报智能应用

1.责任主体：数转专班总牵头，信息技术处技术统筹，项目承建单位实施，各处室、市县全程参与验收。

2.系统建设六大核心模块（依托前三阶段需求成果统一开发）。

| 序号 | 模块名称 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一体化数据采集模块 | 搭建省、市、县、参建企业四级采集渠道，对接公安、气象、导航第三方外部数据 |
| 2 | 全域数据盘点模块 | 完成全省高速、国省道、农村公路数据资产盘点，建立分级分类数据资源目录 |
| 3 | 标准数据仓模块 | 建成统一数据存储中枢，归集整合全行业公路基础、业务、动态数据 |
| 4 | 数据清洗加工模块 | 开发标准化去重、补全、格式转换工具，实现全存量、增量数据标准化治理 |
| 5 | 数据质量评估模块 | 搭建实时校验、监测、预警功能，配套落地数据质量评价、考核机制 |
| 6 | 数据共享发布门户 | 建设跨部门数据共享接口、面向社会的公共数据开放门户，配套数据分级、加密、访问控制安全措施 |
| 7 | 核心应用成果 | 整合养护年报、国省道交通调查、农村公路统计底层数据源，开发公路年报统计智能查询分析功能，实现数据自动汇总、多维度指标对比、趋势研判、异常预警 |
| 8 | 实施节点 | 2026年11—12月完成模块开发试运行，上线年报基础查询；2026年12月—2027年2月迭代优化分析模型，全面推广 |

三、分阶段重点工作任务表

| 阶段 | 时间 | 重点工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 启动攻坚期 | 2026.8—2026.9 | 1.启动攻坚期：2026.8—2026.9，成立省级数据治理专班，建立省市县联动机制，出台实施细则。 2.完成业务、功能、数据三类需求清单编制审定。 3.制定公路数据分类编码、元数据、质量评价、基础安全规范。 4.搭建基础版数据仓，打通行业内部系统接入通道。 5.归集高速、重点国省道核心数据并初步清洗。 6.编制3个重点应用场景建设方案工作细则、三类需求清单：数据规范文本、基础版数据仓、核心数据资源池；3个场景建设方案：综合计划处、信息技术处、各业务处室。 |
| 全面推进期 | 2026.9—2026.12 | 1.完善数据交换、共享规范，出台数据治理考核办法，组织全省实操培训。 2.完成六大系统模块开发，上线标准化数据服务门户。 3.完成全等级公路数据归集，接入外部跨部门数据，上线质量预警系统。 4.搭建路网、养护、年报多维度分析模型，数据仓试运行。 5.3个首批场景上线，新增智慧服务区，累计建成5个场景。 6.完成数据分级分类，部署安全防护设备，开展安全应急演练。 7.上线年报统计基础查询、汇总功能完整标准体系、升级版数据平台、全量数据资源池、5个上线应用场景、安全防护体系报告、年报基础查询功能信息技术处、各处室按职责分工牵头。 |
| 提质深化期 | 2026.12—2027.2 | 1.优化数据标准、治理流程、考核机制，建立数据全生命周期常态化运维制度。 2.推动数据仓与所有业务系统深度融合，升级年报智能分析模型。 3.深化跨部门数据协同，规范公共数据对外开放，优化服务接口。 4.迭代存量场景，新增2—3个市县特色场景，实现全省全覆盖。 5.开展两年行动成效评估，总结典型经验并全省推广常态化运维制度、全功能数据仓、数据驱动决策办法、迭代升级场景、成效评估报告、治理成果总结 信息技术处、办公室、市县公路机构。 |

四、各级单位职责分工

遵循“省级统筹、分级负责、协同推进”原则，明晰各方工作职责：

（一）省公路事业发展中心内设机构

| 单位/处室 | 核心职责 |
| --- | --- |
| 办公室 | 统筹公文、宣传、成果归集，参与专班综合协调，组织方案宣贯与工作总结。 |
| 综合计划处 | 牵头公路基础数据、固定资产投资、行业年报统计梳理，统筹顶层机制、数据分级分类管理。 |
| 工程/建设/养护/农村公路/费收/安全监督处 | 提报本领域业务、数据需求；负责分管业务数据归集、质量审核；支撑配套数字化场景、年报数据源建设。 |
| 信息技术处 | 统筹数据仓建设、平台技术研发、跨部门数据共享技术对接，配合专班完成需求转化落地。 |
| 应急处置服务中心 | 归集路网监测、应急物资、抢险事件数据；提报应急领域业务及数据需求，建设安全应急智控场景。 |
| 数据统筹工作专班 | 统筹全流程需求梳理，协调跨处室分歧；对接承建单位推进系统研发；统筹项目调度、阶段性验收。 |

（二）市、县公路机构

1.市级公路机构：统筹辖区业务、数据需求摸排，编制市级数据资源目录；审核县级上报数据，建立质量管控台账；推进省级场景落地，打造本地特色应用；组织基层培训，将数据质量纳入年度考核。

2.县级公路机构：一线采集辖区全品类公路动态数据，落实“现场采集、即时上传”；初审修正缺失、错误数据，动态更新数据台账；配合需求摸排、平台试运行、年报常态化报送。

（三）参建经营单位（设计、施工、监理、高速运营企业）

严格执行全省统一数据标准，报送项目图纸、施工台账、监理记录、养护病害等业务数据；配合需求调研、平台接口调试、采集模块测试工作。

五、保障措施

（一）强化组织领导，专班实体化运转

成立由中心主要领导任组长、各处室负责人为成员的数据治理工作专班，固定实体办公；按月召开调度会，协调解决需求对接、平台建设堵点；建立省市县三级工作通报机制，定期晾晒工作进度。

（二）健全制度体系，规范全流程管理

配套出台《湖北省公路数据统筹工作实施细则》《公路数据共享开放管理规定》《公路数据质量考核办法》，统一规范需求提报、功能确认、数据采集、平台运维、年报数据使用全流程管理，将数据治理纳入行业常态化管理。

（三）夯实技术支撑，组建专业工作队伍

整合内部业务骨干、行业专家，联动高校、科研机构、数字化服务商组建技术攻坚团队；针对数据仓、年报智能分析系统开展专项攻关；常态化组织数据标准、平台操作、年报分析实操培训，提升从业人员数据业务能力。

（四）落实资金保障，拓宽多元投入渠道

将数据仓建设、标准编制、数据治理、系统研发、业务培训经费纳入年度专项预算；建立资金跟踪审计机制，确保专款专用；鼓励市县财政、高速运营企业配套投入，构建多方协同资金保障体系。

（五）完善考核激励，实行赛马督办机制

分类设置量化考核指标，建立正向激励、滞后单位限期整改、书面通报的赛马机制：

1.机关处室：考核业务及数据需求完整度、分管领域数据治理质量、场景及年报应用落地成效；

2.市州公路机构：考核辖区数据归集覆盖率、数据审核合格率、年报上报及时性、基层指导成效；

3.县级公路机构：考核基础数据完整度、实时数据上传时效、数据问题整改完成率。